# 湘言通项目计划书

湖南方言资源数字化保护与普通话双向转换服务平台

中南大学人文学院
项目负责人  杨欣怡    指导教师  李星辉
项目周期  2026年4月至2027年3月    编制日期  2026年9月

# 一 项目概述

湘言通拟建设面向湖南方言的开放资源库与普通话双向转换平台。项目从长沙、湘潭、株洲三地开展试点，将分散在日常口述、专业词典和地方文献中的常用词汇、短语及句式整理为结构化数据，再用于查询、解释和转换服务。用户既可以查阅资料，也可以提交新的表达或提出修订意见；经人工审核后，材料进入资源库并持续更新。

项目主要服务湖南本地居民、来湘学习和工作的外地人员，以及方言学习者、地方文化传播工作者和研究人员。建设重点是保留地域差异和使用语境，让用户理解表达的含义与用法，而不只得到孤立的词语替换结果。

团队已有网页和移动端原型，并开展了前期词汇与表达整理。下一步将完善数据字段、审核流程、三地语料与转换评测，先形成可维护的文本服务，再研究语音功能和更多方言点的接入。项目申请经费为五千元，优先用于资料采集、测试和文档整理。

## 项目阶段与建设重点

| 内容 | 已有基础 | 后续建设重点 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 网页与移动端原型 | 完善查询、转换、提交与审核流程 |
| 资源 | 已开始整理词汇与常用表达 | 补充三地语料，记录来源与适用语境 |
| 质量 | 已形成评测反馈的功能构思 | 建立测试样本、人工评价和错误记录 |
| 扩展 | 已提出移动端与语音拓展方向 | 优化移动端使用，完成语音预研方案 |

# 二 用户需求与应用场景

湖南方言具有明显的地域差异，同一含义在不同地区可能对应不同说法，同一表达也可能因语境而改变含义。资料分散、释义不足或来源不清，会增加普通用户查询和研究人员整理材料的成本。项目先围绕高频、可核查的常用表达开展建设，通过小范围试点检验资料组织与转换服务是否实用。

| 用户群体 | 具体需求 | 拟提供的服务 |
| --- | --- | --- |
| 来湘学习和工作的人员 | 理解日常交流中的方言表达 | 普通话释义、候选表达与场景说明 |
| 本地居民与方言学习者 | 查询熟悉但难以书写或解释的词语 | 方言词条检索、地区对照与补充提交 |
| 文化传播与教学人员 | 整理适合展示和讲解的地方语言材料 | 带有地域和来源信息的表达示例 |
| 研究人员及开发者 | 获得便于筛选和复用的结构化资料 | 按授权范围共享的数据及字段说明 |

## 使用过程

用户选择方言点与转换方向，输入词语或常用句子后，查看对应表达、释义和使用说明。遇到多种说法时，平台展示候选项及适用语境；资料不足时，提示尚无可靠对应，并允许提交补充材料。系统不以未经核查的内容填补空缺。

对于愿意参与资料整理的用户，提交入口应尽量简洁，同时保留地区、含义、例句和来源等必要信息。审核人员核对表达、出处和地区归属，对存在争议的材料记录差异；确认后发布，并保留修订记录。

## 需求验证安排

项目拟通过访谈、实际查询任务和小规模试用了解需求，重点记录用户在哪一步遇到困难、结果是否容易理解、候选表达是否适合所选场景，以及用户是否愿意继续使用或补充资料。参与人数、用户类型和任务完成情况均据实记录，后续推广范围根据试用结果调整。

首期围绕日常交流中的高频表达建立样本，逐步补充学习理解和地方文化展示等场景。对于需要专业判断或容易产生歧义的内容，提供释义和语境提醒，避免把单次转换结果当作通用标准。

# 三 产品方案与数据建设

## 资源库与资料审核

资源库拟以普通话表达、方言表达、方言点、释义、例句、场景标签、来源和审核状态为基本字段。词条存在不同写法或地域变体时分别记录，再建立对应关系；对于不能严格一一对应的表达，保留说明，不强行合并为唯一答案。

资料主要来自实地访谈、用户提交以及允许使用的专业词典、研究著作和地方文献。采集时记录出处与使用条件；涉及口述和录音材料时，先取得相应授权。公开共享的范围与材料授权保持一致，个人联系方式等信息不进入公开资源库。

新增材料先进入待审核区，经核对后入库。审核应检查地区标注、释义、例句和来源是否完整，对疑难词条请指导教师或熟悉当地表达的人员复核。保留修改理由、审核结果与版本记录，使后续纠错有据可查。

## 双向转换与结果解释

平台分别处理普通话转方言和方言转普通话。首期采用词汇映射、常用句式与场景规则开展基础转换，重点解决高频表达的实际可用性。对多义词、地域变体和难以直译的句子，结合候选表达与释义说明返回结果，并设置错误反馈入口。

转换页面与资源库使用同一套已审核资料，避免前端展示与后台记录脱节。词条更新后，应能够追踪其对转换结果的影响。新增方言点先补充对应数据，再开展独立检查，逐步扩大服务范围。

## 网页与移动端

网页端承担资料检索、批量整理、后台审核与集中展示，移动端重点优化查询、比对和轻量提交。两端采用一致的词条规范和审核状态，减少重复维护。现有原型将用于检验操作步骤与信息展示方式，再根据试用意见调整。

## 语音功能的实施边界

语音功能属于后续拓展方向。本项目周期内优先形成采样与标注规范、功能设计和扩展接口，评估语音识别与语音合成所需的数据条件。语音互转的实际效果需经过独立开发与测试，不计入当前已实现功能。

# 四 同类方案比较与项目特色

湘言通的定位是区域方言资源整理与日常使用服务。比较对象包括语言资源档案、方言词典和通用语言工具等不同类型，重点考察资料组织与使用流程的差异，不预设未经测试的性能优势。

| 方案类型 | 主要用途 | 湘言通拟重点补充的能力 |
| --- | --- | --- |
| 语言资源档案与展示平台 | 保存语言材料并提供检索和展示 | 围绕湖南试点方言提供日常转换与用户反馈 |
| 方言词典与零散词汇资料 | 查询词义、读音或词语对应关系 | 关联地区、例句与场景，持续接收审核后的补充 |
| 通用翻译与对话工具 | 处理较广泛的语言输入与交流任务 | 以可追溯的本地语料支持解释、纠错和版本管理 |

项目特色首先体现在数据的可核查性。地区、来源和审核记录能够说明一条表达来自哪里、适用于何种语境，也便于后续修订。其次，查询和转换产生的反馈可以直接用于补充词条、调整释义和完善规则，使资料维护与实际使用形成联系。

首期只覆盖长沙、湘潭、株洲三个试点方言点，以控制整理和审核工作量。团队将比较同一任务在不同工具中的结果完整性、地区适配程度和用户理解情况，形成有实例、有条件说明的对照记录，再判断项目的实际优势与不足。

# 五 测试与质量评价

测试分为资料检查、功能验证和用户评价。资料检查关注来源、地区、释义及例句的一致性；功能验证覆盖查询、双向转换、词条提交、审核发布与修订；用户评价检查结果是否准确、自然、易懂，是否适合目标场景。

转换评测按方言点、转换方向和使用场景分别组织样本，并尽量避免同一句话或简单改写同时用于规则调试与最终评价。测试结果注明样本量、样本来源和评价标准，同时保留未覆盖表达、错误类型及修改记录。

阶段验收以流程可运行、资料可追溯、结果可复核为依据。尚无可靠数据支持的准确率、用户规模和市场效果不作为既有成果；后续取得的测试结果以实际记录为准。

# 六 团队组织与实施进度

项目由中南大学人文学院学生团队实施，李星辉教授担任指导教师。团队结合语言资料整理与产品原型建设推进工作，定期核对任务完成情况，对词条争议、数据结构调整和评测标准及时讨论。

| 成员 | 主要分工 |
| --- | --- |
| 杨欣怡 | 项目统筹、数据库设计、文稿撰写与进度管理 |
| 李思宇 | 前端原型设计、平台测试与资料整理 |
| 覃筱琪 | 方言资料整理、需求调研与文档整理 |
| 许靖婕 | 网站设计与计划书相关内容整理 |
| 李星辉 | 研究方法、方言资料审核、数据库结构与研究写作指导 |

项目周期为2026年4月至2027年3月。前期已有原型和资料整理基础；后续工作按以下安排推进，各阶段产出以实际完成记录验收。

| 时间安排 | 工作重点 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- |
| 2026年9月至10月 | 梳理现有资料，统一字段；补充三地语料；完善提交与审核流程 | 语料台账、字段说明、审核规范与可演示流程 |
| 2026年11月至12月 | 开展试用和转换测试，修订问题条目；准备中期材料 | 阶段报告、测试记录、用户反馈与平台演示 |
| 2027年1月至2月 | 补充薄弱场景，完善共享和移动端体验；开展语音预研 | 优化版平台、更新语料与语音扩展方案 |
| 2027年3月 | 整理成果和经费材料，完成维护交接与结题准备 | 研究报告、系统说明、成果材料与维护清单 |

中期检查预留2026年11月至12月作为准备与检查窗口，结题准备按2027年3月推进，实际提交和答辩日期以学校、学院正式通知为准。

开发任务以数据质量和核心流程为先。若时间不足，优先保证三地试点资源、文本转换和审核机制，语音及新增方言点按照条件成熟程度分步推进。

# 七 推广方式与持续运营

项目拟先在校内及与试点地区有关的用户中开展小规模试用，通过学习交流、文化展示和资料整理任务观察真实使用需求。推广时提供明确的地区范围与功能说明，用户反馈由团队统一整理，优先修复影响理解和使用的问题。

首期以基本查询、转换和资料共建为主要服务，不以收入预测代替需求验证。后续可在需求和授权条件明确后，探索面向教学、地方文化展示的专题词库整理与定制服务；具体合作方式、服务费用和维护责任届时再确定。

平台持续运行需要稳定的数据审核和维护安排。团队拟保留词条规范、使用说明、部署文档和问题台账，定期备份可恢复的数据，明确审核与技术维护负责人。项目结题时完成资料和操作流程交接，使已有资源能够继续使用。

# 八 主要风险与应对

| 风险 | 可能影响 | 应对安排 |
| --- | --- | --- |
| 地区差异与释义争议 | 同一表达被错误归并或脱离语境使用 | 保留方言点、变体和例句，疑难条目复核后发布 |
| 资料授权不清 | 影响公开展示与共享 | 记录出处和授权范围，限制不具备共享条件的内容 |
| 转换覆盖不足 | 生僻表达或复杂句子出现误判 | 先完善高频场景，展示候选说明和未覆盖提示 |
| 开发与审核工作量过大 | 功能延期或资料积压 | 限定首期范围，先完成文本与审核流程，再扩展功能 |
| 使用需求低于预期 | 平台使用频率和共建参与不足 | 通过小规模任务试用判断需求，调整入口与场景 |
| 数据丢失与维护中断 | 资料无法恢复或平台长期停更 | 保留版本与备份，形成维护文档并安排交接 |

涉及用户提交的信息，按照完成查询、审核和反馈所需的范围收集；公开词条与内部审核信息分别管理。展示成果时采用可公开的样例，不附带未经授权的个人资料。

# 九 经费预算与使用计划

项目申请经费总额为5000元，预算口径与申请书一致，不等同于已获批或已支出金额。经费围绕语料采集、平台测试和成果整理安排，实际使用按照学校财务要求执行。

| 科目 | 金额 元 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 计算分析测试费 | 1000 | 平台测试、数据处理与分析 |
| 会议差旅费 | 1800 | 方言调研、外出访谈与资料收集 |
| 文献检索费 | 700 | 文献资料购置与数据库检索 |
| 论文出版费 | 500 | 研究成果整理、论文版面与打印装订 |
| 材料费 | 1000 | 问卷打印、办公耗材与移动存储介质 |
| 合计 | 5000 | 按实际批准额度和合规支出执行 |

原申请书按前半阶段3000元、后半阶段2000元安排经费，不另列仪器设备购置和实验装置试制费用。团队将保存支出凭证及对应工作记录，调研、测试和材料购置均与项目任务相对应。若实际额度或任务安排变化，按学校规定调整。

# 十 预期成果与交付安排

项目计划交付可运行的方言与普通话双向转换网页平台、支持提交与审核的方言资源库，以及长沙、湘潭、株洲三地的样本与常用表达集合。平台应能够演示查询、基础转换、提交、审核发布和纠错等主要流程，资源库应保留地区、来源和审核记录。

同步形成移动端原型及使用说明、转换测试与用户评价记录、语音功能初步设计和扩展接口方案。研究报告和系统文档将说明数据整理方法、适用范围、存在的问题及维护方式，方便后续接续开发。

成果验收同时查看可使用的产品和可复核的记录。平台演示说明功能如何运行，语料与测试记录说明结果适用于哪些地区和场景；语音预研与扩展方案按设计成果交付，不计作已完成的语音互转系统。

## 编制依据

中南大学大学生创新训练项目申请书《湖南方言资源数字化保护与普通话双向转换服务平台》，2026年3月申报版。团队信息、项目周期和申请预算沿用该申请书，实施安排围绕后续建设任务细化。